## Slide 1: Lokala kalendarier
goteborg.se-möte 2017-05-05

## Slide 2
Vad är ett lokalt kalendarium?

## Slide 3
Kunna visa upp alla aktiviteter som:
Aktiviteter på Hjällbo bibliotek
Aktiviteter på samtliga bibliotek
Aktiviteter taggade med ”sommarlov”
Arrangeras av en specifik enhet
Arrangeras av ett urval av enheter
Är taggade med ett eller flera nyckelord

## Slide 4
Kan användas på:
Enhetssida
goteborg.se

## Slide 5
Så ser det fortsatta arbetet ut

## Slide 6
Version 1
Version 2
Version 3

## Slide 7
Leverans 1
Leverans 2
Leverans 3
Leverans 4
Leverans 5
Vecka 21-23
Vecka 18-20
Listning av aktiviteter kopplade till en arrangör.
Visas på en dold sida.
Listning av aktiviteter samt detaljvy för de enskilda aktiviteterna
Visas på en dold sida.
Pilot: Visa upp ett lokalt kalendarium på EN enhetssida.
Pilot: Visa upp ett lokalt kalendarium på alla enhetssidor inom ETT mallpaket.
Utrullning påbörjas:
Lägga till lokala kalendarier på samtliga relevanta enhetssidor.
Version 1 av lokalt kalendarium

## Slide 8
Möjlighet att koppla kalendariet till en eller flera arrangörer
Möjlighet att koppla kalendariet till ett eller flera nyckelord
Fokus på sökmotorsoptimering
Möjlighet att dela i sociala medier
Möjlighet att få fram statistik i Google Analytics
Skiss listning: http://s008aa39r.staden.gotheborg.net/goteborg3.0/lokalt-kalendarium.html
Skiss detaljvy: http://s008aa39r.staden.gotheborg.net/goteborg3.0/lokalt-kalendarium/single.html
Vad innehåller version 1?

## Slide 9
Filtreringsmöjligheter (t.ex. via målgrupp, datum, nyckelord m.m.)
Skapa ett kalendarium utifrån en målgrupp eller kategori
Möjlighet att kombinera arrangör och nyckelord
Kunna lägga in aktiviteter som bara syns i det lokala kalendariet
Kunna komma åt inmatningen direkt från enhetssidan
Kunna visa upp t.ex. de fem kommande aktiviteterna på enhetssidans startsida
Vad kommer inte med i version 1?

## Slide 10
Bibliotek
Familjecentraler
Fritidsgårdar
Träffpunkter
Kalendarierna skjuts ut till enhetssidorna i utkastläge. Sedan får publiceringsansvariga publicera sidorna.
Mallpaket som får lokala kalendarier

## Slide 11
Meddela berörda enhetsredaktörer om de att lokala kalendarierna kommer.
Meddela oss på webbstrategiska vilka av era enhetssidor som INTE ingår i ett mallpaket som ska ha lokalt kalendarium. Skicka till redaktionen@goteborg.se senast 31 maj.
Förbered era enhetssidor för att kunna publicera de lokala kalendarierna. T.ex. ta bort länkar till centrala kalendariet, ta bort program-pdf:er.
Det här behöver du som förvaltningsredaktör göra:

## Slide 12
Någon som vill vara pilot?

## Slide 13
Frågor?

## Slide 14
Till sist…
Hejdå!

## Slide 15
KONTAKT: Webbstategiska verksamheten Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad Henrik Hallenius henrik.hallenius@kom.goteborg.se